О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.02.2023

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» в 2023 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края реализуются пять национальных проектов:

- Национальный проект «Культура»

(Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 42 979 460,00 | 0,00 | 0 |

В рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции/ капитального ремонта Труновскому МО выделено 14 172 820,00 рублей,                  в т.ч. софинансирование Труновского МО составляет 708 641,00 рублей                   на капитальный ремонт МКУ ДО «ДМШ с. Донское».

Также в 2023 году запланирован капитальный ремонт Донского сельского дома культуры «Спутник» МКУК Труновское КДО на сумму 17 644 430,00 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 882 220,00 рублей.

На обновление материально-технической базы МКУК Труновское КДО» выделено 10 022 810,00 рублей, в том числе софинансирование Труновского МО 501 140,00 рублей.

На техническое оснащение муниципального музея (МБУК «Музей ТМО») выделено 1 139 400,00 рублей, в том числе из местного бюджета 56 970,00 рублей.

- Национальный проект «Образование»

(Региональные проекты «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 737 141,94 | 0,00 | 0 |

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» средства из краевого бюджета предусмотрены на выплату заработной платы советника директора               по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме                                    1 млн. 737 тыс. 141 руб. 94 коп., в том числе:

МКОУ СОШ № 2 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 3 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 4 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 5 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ ООШ № 6 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МБОУ гимназия № 7 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ ООШ № 8 – 217 тыс. 142 руб. 00 коп.

МКОУ ООШ № 9 – 217 тыс. 147 руб. 94 коп.

Выплаты будут осуществлены после внесений изменений в закон Ставропольского края.

- Национальный проект «Демография»

(Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 34 284 710,00 | 3 850 000,00 | 11,23 |

На текущую дату произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 228 семьям на общую сумму                  3 млн. 850 тыс. 000 руб. 00 коп.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не производится, в связи с передачей с 01.01.2023 полномочий                    по данной выплате в Социальный фонд России.

4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 147 318 459,27 | 0,00 | 0 |

В рамках реализации национального проекта «Безопасные  качественные дороги» планируется выполнить ремонт следующих автомобильных дорог:

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от ул. Партизанская) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Чкалова) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Партизанская (от ул. Гагарина) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края;

Администрацией ТМО СК заключен муниципальный контракт на вышеуказанные объекты с подрядной организацией ООО «Блеск».

Срок выполнения работ с 01.02.2023 г. по 30.06.2023 г.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, с. Донское на участке км 0+000 - км 4+982. Закупка находится на стадии заключения контакта.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская на участке км 3+020 - км 4+380;

- Ремонт автомобильной дороги по улице Московская, с. Донское на участке км 0+390 – км 1+580.

По данным двум объектам закупки признаны несостоявшимися в связи с тем, что не подано ни одной заявки, планируется повторное размещение закупок.

Общая протяженность ремонта составит 10,5 км.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева