|  |
| --- |
|  **УТВЕРЖДЕН** **протоколом заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Труновского муниципального района Ставропольского края** **от 04.10.2018 № 3** |

**Краткосрочный план развития экономики Труновского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы**

Мероприятия плана развития экономики

Труновского муниципального района, направленные на сопровождение инвестиционных проектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты (стадия реализации: реализуется/запланирован к реализации) | Площадка реализации проекта (потенциальная площадка), мероприятия направленные на решение проблемных вопросов, связанных с площадками | Мероприятия | Ответственныеза выполнение мероприятия, сроки выполнения (ФИО) |
| Строительство хранилища для фруктов на 10000 тонн с цехом сортировки и упаковки (реализуется) | Введена в эксплуатацию первая очередь хранилища на 6000 тонн, строительство второй очереди планируется на этом же участке | **Сопровождение:**- административная и организационная поддержка и оптимизация сроков в получении разрешения на строительство, получении акта ввода объекта в эксплуатацию | Тычинская Е.П.2021 г. |
| Строительство на территории Труновского района Ставропольского края мясоперерабатывающего комбината на основе действующего (запланирован к реализации) | Потенциальная площадка: земельный участок в селе Донском, площадью 50 га, находящийся в границах РИП | **Сопровождение:**-поиск и предоставление в аренду земельного участка-административная и организационная поддержка и оптимизация сроков в получении разрешения на строительство, получении акта ввода объекта в эксплуатацию-помощь в подключении к инженерным сетям, включая подтверждение расчетов ресурсоснабжающих организаций-корректировка схем территориального развития и ПЗЗ в части документации под конкретный инвестиционный проект | Чернышов А.В.06.2019 г.Тычинская Е.П.2019 г. -2020 г.Чернышов А.В.2020 г.Тычинская Е.П. 01.2020 г. |

Мероприятия плана развития экономики

муниципального района, направленные на привлечение новых производств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия, (ФИО) |
| Привлечение инвесторов:-переговоры и встречи с местными предпринимателями;-участие в специализированных мероприятиях (выставки, конференции, форумы муниципального и регионального уровня). | не реже 1 раза в полугодие2018-2021 г. | Чернышов А.В.Чернышов А.В. |
| -переговоры и встречи с инвесторами из других регионов России и иностранными инвесторами;-участие вспециализированных мероприятиях (выставки, конференции, форумы федерального уровня и за рубежом). | 2018-2021 г.2018-2021 г. | Чернышов А.В.Чернышов А.В. |
| Продвижение Труновского муниципального района:Размещение инвестиционных предложений на сайтах минэкономразвития края, корпорации развития и администрации муниципального районаПродвижение информации в социальных сетях через создание специальных страниц, распространение среди подписчиков социальных сетей инвестиционных предложений и площадокДоведение информации до предпринимателей и инвесторов:-рассылка по реестру инвестиционных проектов;-точечная рассылка потенциальным инвесторам;- доведение информации через общественные объединения предпринимателей – Деловая Россия, ОПОРА России, ТПП РФ, а также их региональные отделения-адресная рассылка;-размещение информации в офисах коммерческих банков -распространение информации на крупных выставках, конференциях, организованных в России и на территории края | ежеквартальная актуализация01.01.2019 г.ежеквартально | Тимофеева О. В.Пластунова Е.А.Пластунова Е.А. |