|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  **протоколом заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Труновского муниципального района Ставропольского края**  **от 04.10.2018 № 3** |

**Краткосрочный план развития экономики Труновского муниципального района Ставропольского края на 2018-2021 годы**

Мероприятия плана развития экономики

Труновского муниципального района, направленные на сопровождение инвестиционных проектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты (стадия реализации: реализуется/запланирован к реализации) | Площадка реализации проекта (потенциальная площадка), мероприятия направленные на решение проблемных вопросов, связанных с площадками | Мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия, сроки выполнения (ФИО) |
| Строительство хранилища для фруктов на 10000 тонн с цехом сортировки и упаковки (реализуется) | Введена в эксплуатацию первая очередь хранилища на 6000 тонн, строительство второй очереди планируется на этом же участке | **Сопровождение:**  - административная и организационная поддержка и оптимизация сроков в получении разрешения на строительство, получении акта ввода объекта в эксплуатацию | Тычинская Е.П.  2021 г. |
| Строительство на территории Труновского района Ставропольского края мясоперерабатывающего комбината на основе действующего (запланирован к реализации) | Потенциальная площадка: земельный участок в селе Донском, площадью 50 га, находящийся в границах РИП | **Сопровождение:**  -поиск и предоставление в аренду земельного участка  -административная и организационная поддержка и оптимизация сроков в получении разрешения на строительство, получении акта ввода объекта в эксплуатацию  -помощь в подключении к инженерным сетям, включая подтверждение расчетов ресурсоснабжающих организаций  -корректировка схем территориального развития и ПЗЗ в части документации под конкретный инвестиционный проект | Чернышов А.В.  06.2019 г.  Тычинская Е.П.  2019 г. -2020 г.  Чернышов А.В.  2020 г.  Тычинская Е.П.  01.2020 г. |

Мероприятия плана развития экономики

муниципального района, направленные на привлечение новых производств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия, (ФИО) |
| Привлечение инвесторов:  -переговоры и встречи с местными предпринимателями;  -участие в специализированных мероприятиях (выставки, конференции, форумы муниципального и регионального уровня). | не реже 1 раза в полугодие  2018-2021 г. | Чернышов А.В.  Чернышов А.В. |
| -переговоры и встречи с инвесторами из других регионов России и иностранными инвесторами;  -участие в  специализированных мероприятиях (выставки, конференции, форумы федерального уровня и за рубежом). | 2018-2021 г.  2018-2021 г. | Чернышов А.В.  Чернышов А.В. |
| Продвижение Труновского муниципального района:  Размещение инвестиционных предложений на сайтах минэкономразвития края, корпорации развития и администрации муниципального района  Продвижение информации в социальных сетях через создание специальных страниц, распространение среди подписчиков социальных сетей инвестиционных предложений и площадок  Доведение информации до предпринимателей и инвесторов:  -рассылка по реестру инвестиционных проектов;  -точечная рассылка потенциальным инвесторам;  - доведение информации через общественные объединения предпринимателей – Деловая Россия, ОПОРА России, ТПП РФ, а также их региональные отделения  -адресная рассылка;  -размещение информации в офисах коммерческих банков  -распространение информации на крупных выставках, конференциях, организованных в России и на территории края | ежеквартальная актуализация  01.01.2019 г.  ежеквартально | Тимофеева О. В.  Пластунова Е.А.  Пластунова Е.А. |