**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.12.2022 с. Донское № 964-п

О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Чернышова А.В. о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2022 году, администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края отмечает, что в 2022 году проведена работа, направленная на создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края выполнен ремонт трех участков автомобильных дорог:

- автомобильная дорога ул. Крестьянская на участке км 0+070 - км 3+020», протяженность ремонта 2,95 км;

- автомобильная дорога «Подъезд к селу Новая Кугульта» от автомобильной дороги «Безопасное-Подлесное» на участке км 6+690 - км 7+570», протяженность ремонта 0,880 км;

- автомобильная дорога «Труновское - Ключевское» на участке км 6+170 - км 0+000», протяженность ремонта 6,17 км.

Подрядная организация по трем объектам ООО «Блеск», стоимость выполненных работ составила 100 330 198,97 рублей.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 10 км.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году планируется выполнить ремонт шести участков автомобильных дорог:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Гагарина (от ул. Партизанская) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края, протяженность ремонта 1,68 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Чкалова) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края, протяженность ремонта 1,19 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Партизанская (от ул. Гагарина) в селе Труновское Труновского района Ставропольского края, протяженность ремонта 0,067 км;

- автомобильная дорога по ул. Крестьянская на участке км 3+020 - км 4+380, протяженность ремонта 1,36 км;

- автомобильная дорога по улице Московская, с. Донское на участке км 0+390 – км 1+580, протяженность ремонта 1,19 км;

- автомобильная дорога по ул. Ленина, с. Донское на участке км 0+000 - км 4+982, протяженность ремонта 4,982 км.

Общая протяженность ремонта составит 10,47 км.

Общая стоимость работ составит 147 318 459,27 рублей.

В целях усиления контроля за реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края:

1.1. Продолжить работу по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

1.2. Предоставлять ежемесячно до 01 числа информацию о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отдел по организационным и общим вопросам администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края.

2. Первому заместителю главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края Чернышову А.В. обеспечить контроль за реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Труновского муниципального округа

Ставропольского края Н.И. Аникеева