О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.09.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 58 066 662,24 | 45 646 000,00 | 78,61 |

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена                                   ежемесячная выплата 1723 семьям (в том числе 45 семьям впервые)                        на общую сумму 21 млн. 036 тыс. руб.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 1730 семьям на общую сумму 24 млн. 610 тыс. руб.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 980 694,44 | 3 886 941,28 | 35,40 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 533 тыс. 326 руб. 32 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 800 тыс. 357 руб. 67 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 666 тыс. 922 руб. 68 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 967 тыс. 713 руб. 40 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 886 тыс. 762 руб. 90 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 424 руб. 76 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 14 коп.,

Исполнено: 678 тыс. 820 руб. 57 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 886 тыс. 763 руб. 80 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 425 руб. 59 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 21 коп.,

Исполнено:  716 тыс. 126 руб. 96 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 595 тыс. 733 руб. 03 коп., в т. ч.

КБ – 565 тыс. 946 руб. 37 коп.,

МБ – 29 тыс. 786 руб. 66 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 0

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т. ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г.

Исполнено: 57 тыс. руб. 00 коп.

- Реализация национального проекта                                                      «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 9 188 848,35 | 13,58 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключевское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г. Дополнительным соглашением от 27.06.2022 г. срок выполнения работ продлен до 01.09.2022 г.

Исполняющий полномочия Главы

Труновского муниципального округа

Ставропольского края заместитель

главы администрации Труновского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Н.И. Аникеева