О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.03.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 55 893 658,02 | 10 766 000,00 | 19,26 |

На основании Решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края № 6 от 15 февраля 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 133 «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» произведено изменение утвержденных лимитов. Общая сумма утвержденных лимитов на реализацию национального проекта «Демография» (регионального проекта «Финансовая поддержка  семей при рождении детей») составила 55 млн. 893 тыс. 658 руб., 02 коп.

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена                                   ежемесячная выплата 424 семьям (в том числе 10 семьям впервые)                        на общую сумму 4 млн. 906 тыс. 000 руб., 00 коп.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 419 семьям на общую сумму 5 млн. 860 тыс. руб.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 470 459,89 | 715 899,12 | 6,84 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 023 тыс. 091 руб. 77 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т.ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 110 тыс. 549 руб. 91 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 130 тыс. 721 руб. 71 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 629 тыс. 801 руб. 85 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 548 тыс. 311 руб. 76 коп.,

МБ – 81 тыс. 490 руб. 09 коп.,

Исполнено: 281тыс. 135 руб. 00 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 795 тыс. 209 руб. 22 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 705 тыс. 448 руб. 76 коп.,

МБ – 89 тыс. 760 руб. 46 коп.,

Исполнено: 104 тыс. 802 руб. 12 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 795 тыс. 209 руб. 22 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 705 тыс. 448 руб. 76 коп.,

МБ – 89 тыс. 760 руб. 46 коп.,

Исполнено: 88 тыс. 690 руб. 38 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 543 тыс. 267 руб. 78 коп., в т. ч.

КБ – 516 тыс. 104 руб. 38 коп.,

МБ – 27 тыс. 163 руб. 40 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 0

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб. 12 коп., в т.ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г., окончание работ в срок не позднее 01.08.2022 г.

Исполнено: 0

- Реализация национального проекта                                               «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 0 | 0 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках которого, планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключевское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                         Е.В. Высоцкий